集宁区域给水工程分包商

竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

- 项目概况

（一）工程名称:集宁区域给水工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB024

- （三）工程地点：乌兰察布市

- （四）项目概况：

项目地点位于乌兰察布市,现对给水工程进行分包商竞争性谈判。给水工程施工内容有：PE110管约12901米，PE63管约9270米，微喷带约97200米。（包工包料）

- （五）工作内容：

给水工程：材料倒运、给水管道安装（包括管件、阀门、微喷带、立管等）、打压试水。

- （六）工期：16日历天

- 计划开工日期：2018年4月28日

- 计划给水管道安装完成日期：2018年5月13日

- 计划保修期限：2019年5月12日

- 质量及技术要求

- 1、原材料进场前需提供样品，经验收合格存档留存后，方可进场，原材料进场后按规定见证取样进行复检，规格、型号需符合设计要求。施工组织设计，施工方案及所有施工资料的编制、报备及相关费用。

- 2、按照作业指导书铺设管道。

- 3、管道全部使用国标管，设备参数符合设计要求。

- 4、给水管网工程：给水管道敷设，配套设备安装及管道试压等。

- 5、管道试压：管道试压前应进行充分浸泡，时间不少于12h；水压试验的静水压力

- 不应小于管道工作压力的1.5倍，且试验压力不应低于0.8Mpa，不得气压试验代替

- 水压试验。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验，并具有一般纳税人资格的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2018年4月20日——2018年4月26日下午18:00（六、日不休息）

获取竞争性谈判文件时间：2018年4月21日——2018年4月21日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到报名邮箱mcpurchase@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年4月26日中午12:00前

- 发包人答疑时间：2018年4月 26日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话：           贺琛歆  15326011969

竞争性谈判文件答疑联系人及电话： 卢慧清  15947410878

现场踏勘联系人及电话：           苏津煜  18247859598

投标报名表

| 投标项目 | 集宁区域给水工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |