包头白云区域绿化工程和巴彦淖尔区域绿化工程分包商竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

- 项目概况

- 工程名称：包头白云区域绿化工程和巴彦淖尔区域绿化工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB0031

- （三）工程地点：包头市白云区域和巴彦淖尔市区域

- （四）项目概况：

- 一标段：A区：位于包头市白云鄂博矿区矿山公园生态建设项目,项目施工总面积48万㎡，养护级别为生态级；

- B区：位于包头市白云鄂博矿区防风林通阳道,项目施工总面积59000㎡，养护级别为一级；

- 二标段：位于磴口县南湖湿地公园沿河区域生态景观改造工程项目，项目施工总面积18万㎡，养护级别为一级；

- 三标段：位于磴口县北海湿地公园，项目施工总面积303721㎡，养护级别为一级；

四标段：位于巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音宝力格镇，本次招标补植工程的施工内容有：常绿树（H=2.5-3m）：5000株，落叶乔木（胸径=6cm）：3000株，亚乔木（地径为5cm）：1000株。养护工程的施工内容有：常绿树（H=2.5-3m）：10999株，落叶乔木（胸径=6cm）：8607株，亚乔木（地径为5cm）：3534株。因考虑到通电时间不确定的因素，在前期浇水时考虑用柴油发电机进行浇水养护。栽植和养护均含使用发电机所有费用（发电机费用占综合控制价的20%，一个养护周期包含8个月的发电机有效使用期），如合同期内接通电源，需扣除相应比例的发电机费用，后续使用电费由乙方缴纳。

竞争性谈判内容为：现对存活苗木养护、补植苗木、补植苗木养护进行劳务分包商竞争性谈判。

- （五）工作内容：

- 1、存活苗木养护的内容：

- 1.1常绿乔木：修水圈、整理堰道、维修支架（包含辅材）、浇水（含电费）、水电维修（包含材料）、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、锄草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季根部覆土、冬季巡护；

1.2落叶乔木：修水圈、整修堰道、维修支架（包含辅材）、整形修剪、浇水（含电费）、水电维修、涂白（包含材料）、抹芽、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、锄草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季根部覆土、冬季巡护；

- 1.3丛植灌木：修水圈、浇水（含电费）、水电维修（包含材料）、整形修剪、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、除杂草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

1.4片植灌木：整修堰道、浇水（含电费）、水电维护（包含材料）、整形修剪、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、除杂草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

1.5花卉：整修堰道、浇水（含电费）、水电维护（包含材料）、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、除杂草、除尘、绿地保洁、垃圾清运、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

- 1.6地被：浇水（含电费）、水电维修（含材料）、草坪除杂、绿地保洁、搂枯草、修剪、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、冬季打草、冬季巡护；

- 2、绿化补植、栽植内容：

2.1常绿乔木：开挖树穴、苗木卸车、苗木搬运、施肥（肥料甲供）、根部埋药、拆除包装物、栽植苗木、覆土、修水圈、场地平整、修剪、清理卫生、垃圾外运、浇水（含电费）、打支架（三架一拐/四架一拐，材料甲供）、辅材及材料倒运；

2.2落叶乔木：开挖树穴、苗木卸车、苗木搬运、排苗、施肥（肥料甲供）、根部埋药、拆除包装物、栽植苗木、覆土、修水圈、整理围堰和堰道、栽植后场地整理、修剪、封漆（含材料）、清理卫生、垃圾外运、浇水（含电费）、打支架（三架一拐，材料甲供）、辅材及材料倒运；

- 2.3丛植灌木：树穴开挖、苗木卸车、苗木搬运、施肥（肥料甲供）、根部埋药、拆除包装物、苗木修剪、栽植、覆土、修水圈、栽植后场地整理、清理卫生、垃圾外运、浇水（含电费）；

- 2.4片植灌木：地形整理、苗木卸车、苗木搬运、施肥（肥料甲供）、根部埋药、拆除包装物、苗木修剪、栽植、覆土、整修堰道、栽植后场地整理、清理卫生、垃圾外运、浇水（含电费）；

- 2.5宿根花卉、地被：地形整理、苗木卸车、苗木搬运、排苗、栽植、覆土、整修围堰、修剪、清理卫生、垃圾外运、浇水（含电费）；

- 2.6蒙草：机械旋耕、浇水浸地、表土搂地耙平、播种、人工搂耙、滚压、清理卫生、垃圾外运、打围堰、浇水（含电费）。

- 3、补植苗木、新工苗木养护的内容：

3.1常绿乔木：修水圈、整理堰道、维修支架（包含辅材）、浇水（含电费）、水电维修（包含材料）、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、锄草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季根部覆土、冬季巡护；

- 3.2落叶乔木：修水圈、整修围堰、维修支架（包含辅材）、整形修剪、浇水（含电费）、水电维修、涂白（包含材料）、抹芽、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、锄草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季根部覆土、冬季巡护；

3.3丛植灌木：修水圈、浇水（含电费）、水电维修（包含材料）、整形修剪、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、除杂草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

- 3.4片植灌木：整修堰道、浇水（含电费）、水电维护（包含材料）、整形修剪、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、除杂草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

3.5花卉：整修堰道、浇水（含电费）、水电维护（包含材料）、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、除杂草、除尘、绿地保洁、垃圾清运、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

- 3.6地被：整修堰道、浇水（含电费）、水电维修(含材料）、草坪除杂、绿地保洁、搂枯草、垃圾清运、整形修剪、病虫害防治（含材料）、施肥（含材料）、冬季打草。

- 冬季看护内容：清理现场垃圾、冬季防火、巡护。

- 其他未列内容见工程量清单。

- （六）工期：

- 一标段工期：

- 计划补植开始日期：2018年6月25日

- 计划补植完成日期：2018年7月10日

- 计划补植+保有量养护开始日期：2018年6月25日

- 计划补植+保有量养护完成日期：2019年6月25日

- 二标段、三标段工期：

- 计划补植开始日期：2018年6月25日

- 计划补植完成日期：2018年7月10日

- 计划补植+保有量养护开始日期：2018年6月25日

- 计划补植+保有量养护完成日期：2019年6月25日

- 四标段工期：

- 计划补植开始日期：2018年6月25日

- 计划补植完成日期：2018年7月10日

- 计划补植+保有量养护开始日期：2018年6月25日

- 计划补植+保有量养护完成日期：2019年6月10日

- 质量及技术要求

（一）绿化栽植

- 一、乔木要求

- 1、挖种植穴

- 以定点石灰为中心沿四周向下挖种植穴，种植穴的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的树穴应比土球大20cm，坑的深度应比土球高度深10-20cm；裸根苗应保证根系充分舒展，坑的形状一般宜为圆形，且保证上下口径一致；树穴底部必须施好基肥。在种植时，先在坑底松填约20cm厚的表土。

- 2、种植

- ① 目测苗木观赏面的朝向； ② 注重苗木种植的深度；

- ③种植回填土应分层踏实；④拆除不易降解的土球包装。

- 3、支撑杆

- （1）支撑杆绑扎时的高度

- ① 常绿树不低于树干的三分之二；② 落叶树不低于树木主干的二分之一；

- ③ 支柱的长短一致、绑扎方向一致固定物的铅丝绑扎后尾部方向一致。

- （2）拐的位置位于支撑杆1/3处，支撑杆的柱脚应埋入土中不少于20cm，确保牢固。

- （3）连接树木的支撑点应在树木主干上，其连接处应衬软垫，并绑扎牢固，以防磨伤树皮。

- 4、水圈

- ① 水圈直径：上反水圈直径应大于树穴直径；

- ②若修筑上反水圈，土堰高度不低于10cm，呈缓坡状，水圈弧度圆滑美观；

- ③在苗木树穴外缘修筑，水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水；（上返水圈）

- ④水圈呈圆形，外缘修成45度至60度的斜坡。（下返水圈）

- 5、苗木修剪

- ①苗木应无损伤断枝、枯枝、严重病虫枝等；

- ②落叶树木的枝条应从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂；

- ③枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置上方0.5cm。

- 6、浇水后覆土

- 浇水后等完全渗透后，随即进行封穴、覆土、封堰筑堰。出现树木倾斜，要及时扶正，并加以固定。

- 7、种植要求包括招标清单项目特征中全部内容。

- 二、灌木要求

- 依据设计要求先放出边线，修筑围堰，围堰内部场地进行平整，随即开槽。裸根的苗木开槽深度根据根系长度确定，保证埋入后根系舒展。带土球的苗木根据土球大小确定，保证埋入后原土痕与地表面持平。

- 三、地被要求

- 1、种植后无高低起伏、无垃圾，无积水坑。

- 2、土球不得高于成形面。

- 3、栽植后边缘与衔接处整齐圆滑整齐无缺口。

- （二）养护

- 1、浇水：要根据墒情来浇水，在植株周围挖深25cm，取出土壤进行观察，若用手攥无法成团则需要浇水；根据当地气温，及土壤封冻情况，适时浇防冻水，要确保足够的灌水量；根据当地气温，及土壤解冻情况，适时浇返青水，要确保足够的灌水量；秋季时对部分苗木适当控水。

- 2、修剪抹芽：保证整体树形的情况下，剪除病残枝、枯枝、内膛枝、下垂枝、徒长枝，保持树形整齐优美，冠形丰满；落叶乔木树干处出现徒长嫩芽后，要及时抹掉，避免造成徒长和木质化；剪后的断枝随时清理、集堆清运处理，保持环境美观整洁。

- 3、树圈：维修水圈时，参照在建工程苗木水圈修筑标准，使浇水深度不低于25cm。水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水，保证圈内无杂草；

- 4、支架：随时检查苗木支撑杆，支撑杆朝向改变的，要及时调整到正确位置。手摇和向外拉拽支撑杆，顶端出现松动的加固铁丝，柱脚轻微松动的覆土踩实，严重松动的重新填埋并踩实。支撑杆与树干间的垫衬物出现老化脱落的，应该进行更换，并重新绑扎，填埋柱脚。

- 5、病虫害：对苗木进行观察，发现病虫害后确定病虫害名称，对症下药，正确使用配合比调兑农药，进行喷施。农药喷施要不得在上班时间进行，要选在合适的天气状况下进行，切勿在阴雨天大风天喷施。喷药后如遇雨天，则需要补喷。喷施农药前应了解喷施区域和具体喷施部位，并佩戴眼罩、口罩、手套等防护设备，注意站在顺风向喷洒农药。农药使用要有领用手册，详细登记。使用完毕的农药瓶、喷雾器及时回收，统一存放、统一销毁。

- 6、涂白

- （1）使用涂白剂，严禁使用生石灰。

- 7、保洁：场地里垃圾杂物、乔灌木修剪的枝条、修剪下的草坪草、拔出来的杂草等要及时清理，保证场地干净整洁；

- 8、养护要求包括招标清单项目特征中全部内容。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验相关资质的公司均可报名。注：要求同一投标人不允许中标两个及以上标段。

五、报价方式

- 综合单价（含税金）方式，均采用一般纳锐人，开增值税专用发票，具体适用税率按工程量报价清单税率执行。

- 工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、规费、税金等。

- 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用发包人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

六、投标方式

- 报名时间：2018年6月19日——2018年6月21日下午18:00

- 获取竞争性谈判文件时间：2018年6月19日——2018年6月21日下午18:00

- (发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱2571840340@qq.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年6月21日下午18:00

- 发包人答疑时间：2018年6月21日下午18:00

- 发布答疑开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：呼和浩特市大学西街71号银都大厦B座三层

- 投标报名联系人及电话： 银 洁  18247105442

- 竞争性谈判文件答疑联系人及电话：  一标段：焦军  18204787066

- 二标段、三标段：郝胜利  13848687208

- 四标段：杨小平  15147809500

- 现场踏勘联系人及电话： 一标段：焦军  18204787066

- 二标段、三标段：郝胜利  13848687208

- 四标段：杨小平  15147809500

投标报名表

| 投标项目 | 包头白云区域绿化工程和巴彦淖尔区域绿化工程*标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |