北京世园会蒙草展区覆土建筑分包商竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

二、项目概况

（一）工程名称：北京世园会蒙草展区覆土建筑工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB0034

- （三）工程地点：北京市延庆区李四官庄，2019北京世园会Q6蒙草展区

- （四）项目概况：

项目地点：位于北京市延庆区李四官庄，2019北京世园会Q6蒙草展区。展区内大部分为景观地形，覆土建筑位于展区的西北角。

- 建筑概况：建筑面积851.46㎡，分为A、B、C三个区，三个区的功能均为展览展示，C区内设置一处公共卫生间和监控室。A、C区层数1层，B区二层。A区为覆土建筑，B、C区为玻璃屋顶。建筑的北侧、西侧和南侧的一部分为钢筋混凝土挡土墙。主体结构由钢框架和钢筋混凝土框架组成。外维护墙均为玻璃幕墙。

- 竞争性谈判内容为：对覆土建筑的地基基础工程、主体工程、楼地面工程、屋面工程、室内外装饰装修工程、给排水及暖通工程、消防工程、电气工程进行分包商竞争性谈判。

- （五）工作内容：

覆土建筑的基坑工程、地基基础工程、主体工程、楼地面工程、屋面工程、室内外装饰装修工程、给排水及暖通工程、消防工程、电气工程进行施工。

其他未列内容见招标清单项目特征中全部内容。

- （六）工期：

覆土建筑工期：共81日历天

计划开始日期：2018年7月10日

全部工程计划完成日期：2018年9月30日

大型机械设备需要在2018年8月30日前撤场

- 质量及技术要求

本工程质量标准应当不低于国家和北京市规定的质量标准。如果合同文件约定的任何工程质量标准低于国家和北京市规定的质量标准，则按照国家和北京市规定的质量标准执行；如果合同文件约定的任何工程质量标准高于国家和北京市规定的质量标准，则按照合同文件约定的标准执行

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验相关资质的公司均可报名。注：要求中标公司作为项目总包公司，如需分项工程需要分包，需经发包人同意及对分包单位认可。

五、报价方式

- 综合单价（含税金）方式，均采用一般纳税人，开增值税专用发票，具体适用税率按工程量报价清单税率执行。

- 工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、规费、税金等。

- 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用发包人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

六、投标方式

- 报名时间：2018年7月7日——2018年7月11日下午18:00

- 获取竞争性谈判文件时间：2018年7月7日——2018年7月11日下午18:00

- (发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年7月11日下午18:00

- 发包人答疑时间：2018年7月11日下午18:00前

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：北京市海淀区学院路甲5号大华电子A座2-009

- 投标报名联系人及电话： 银 洁  18247105442

- 现场踏勘、文件答疑联系人及电话：邓美莉  13910520435

投标报名表

| 投标项目 | 北京世园会蒙草展区覆土建筑工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |