蒙东区域给水管网工程一标段

分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司蒙东区域

二、项目概况

(一）工程名称：蒙东区域给水管网工程一标段

（二）项目编号：MCSTHJ-2017-GCFB004

- （三）工程地点：蒙东区域

- （四）项目概况：

- 项目位于蒙东区域，一标段分为A、B、C、D四个区， A区给水主管道长为3042米，支管道长为63985米；B区给水主管道长为3387米，支管道长为97561米；C区给水主管道长为780米，支管道长为9988米；D区给水主管道长为2148.1米，支管道长为23814.3。现对一标段的A、B、C、D四个区的给水管网工程进行分包商招标（包工包料）。

- （五）工作内容：

- 测量放线、PE塑料管安装、PVC球阀安装、钢筋地插微喷头安装、给水点球阀安装、给水点立管安装、成品玻璃钢蓄水池安装、泄水井安装、离心泵安装、变频柜安装、钢制闸阀安装等。

- 注：以上具体工程量详见招标文件中的工程量清单。

（六）工期：91日历天

- 预计开工日期：2017年5月3日

- 预计竣工日期：2017年8月1日

- 三、质量及技术要求

- 1.本项目给水系统浇灌方式灌木绿篱采用胶管浇水，缀花草坪采用喷灌浇水。管材采用给水PE管，管线走向和长度根据图纸比例和地形坡度确定，管材耐压不低于标注值：De110（1.0Mpa）、De63（1.25Mpa）、De40（1.6Mpa）、De32（1.6Mpa），绿地灌溉系统各种喷头、各种阀门、控制器等均提供合格证和质量证明文件。

- 2.给水管网试验压力为0.65Mpa，确定给水管网满足项目最大供水量的需求，给水管网附属设施正常使用，管网覆盖率达到100%。

- 3.给水管道的坐标、标高、坡度符合设计要求；阀门泄水井需按照设计图纸要求布置，泄水井位于泄水处，砌筑井室前先对基底进行夯实，避免下沉；微喷插杆入土深度满足要求，保持直立；喷头间距依据现场情况敷设，整齐成行。

四、分包商要求

凡是入围 “蒙草供应商信息库”的且具有给水施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2017年4月26日——2017年4月28日下午18:00

获取招标文件时间: 2017年4月29日——2017年4月29日下午18:00 (招标人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

投标人提问截止时间：2017年4月29日中午12:00前

投标人答疑时间：2017年4月 29日 中午12:00 前发布答疑

开标时间:见招标文件

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名及领取招标文件联系人及电话： 银  洁  18247105442

招标文件答疑联系人及电话： 王宏娜  18904718401

现场踏勘联系人及电话：     石  磊：18247805101

投标报名表

| 投标项目 | 蒙东区域给水管网工程一标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |