阿拉善区域草坪新工养护工程

劳务分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉善区域

二、项目概况

（一）工程名称：阿拉善区域草坪新工养护工程

（二）项目编号：MCSTHJ-2017-LWFB001

- （三）工程地点：阿拉善区域

- （四）项目概况：

项目位于阿拉善区域，草坪养护面积为20646000㎡。本次招标内容为蒙草混播草坪新工养护工程劳务分包商招标。

- （五）蒙草混播草坪新工养护工作内容：

工作内容： 胶管浇水、喷灌喷水、施肥、打农药、 现场卫生整洁无垃圾。

- （六）工期：365日历天

- 预计开工日期：2017年5月15日

- 预计竣工日期：2018年5月14日

- 质量及技术要求

1、浇水：胶管浇水，浇水应根据不同植物生物学特性、季节、土壤干湿程度确定。做到适时、适量、不遗漏，每次浇水要浇足浇透。

2、追肥

当草生长高度达到6-7cm后，将尿素和复合肥按3:1比例配制后对草坪进行适量追肥，以15g/㎡左右为宜。追肥前，要确保土壤湿度。追肥后，要及时浇水确保肥料当天溶解并渗入土壤中，以便幼苗更好的吸收（氮肥可促进植物叶片生长，钾肥促进根系生长，磷肥促进果实、种子生长）。

3、病虫害防治，

病虫害的药物防治要根据不同的草种、病虫害种类和具体环境条件，正确选用农药种类、剂型、浓度和施用方法，使之既能充分发挥药效，又不产生药害，减少对环境的污染。 喷药应成雾状，做到由内向外、由上向下、叶面叶背喷药均匀，不留空白。喷药应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。

四、分包商要求

凡是入围 “蒙草供应商信息库”的且具有绿化施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2017年5月2日——2017年5月5日下午18:00

领取招标文件时间：2017年5月5日——2017年5月5日下午18:00

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

投标人提问截止时间：2017年5月5日中午12:00前

投标人答疑时间：2017年5月 5日 中午12:00 前发布答疑

开标时间： 见招标文件

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话：      银  洁  18247105442

招标文件答疑联系人及电话：  王宏娜  18904718401

现场踏勘联系人及电话：     王炳财  18648318720

投标报名表

| 投标项目 | 阿拉善区域草坪新工养护工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |