通辽区域绿化工程

公开竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司通辽区域

- 项目概况

（一）工程名称：通辽区域绿化工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB001

- （三）工程地点：通辽区域

- （四）项目概况：

- 项目地点位于通辽区域，养护面积约为32万平米，汽车运水暂估量为17万吨，灌木补植355平米。现对该工程中的养护工程、汽车运水、灌木补植工程（除草种、苗木、肥料为甲供外，其余为包工包料),进行分包商竞争性谈判。

- （五）工作内容：

1、绿化栽植内容：灌木补植。

2、割草穗、修剪灌木枝，清理枯草、枯枝、浇水、割草、撒化肥、喷洒营养液。

3、人工除草、缀花补籽、病虫害防治。

4、冬季防火割草并做防火隔离带。

5、日常保洁工作。

6、由于特殊原因造成草死亡，需要补草和草籽并及时浇水。

7、绿化养护用水：汽车运水

8、应急防火：汽车运水

9、其他应急工作

（六）工期：365日历天

- 开工日期：2018年1月17日

- 竣工日期：2019年1月16日。

- 质量及技术要求

（一）绿化种植

- 一、灌木要求

- 依据设计要求先放出边线，修筑围堰，围堰内部场地进行平整，随即开槽。裸根的苗木开槽深度根据根系长度确定，保证埋入后根系舒展。带土球的苗木根据土球大小确定，保证埋入后原土痕与地表面持平。

- （二）种植养护

- 1、浇水：要根据墒情来浇水，在植株周围挖深25cm，取出土壤进行观察，若用手攥无法成团则需要浇水；根据当地气温，及土壤封冻情况，适时浇防冻水，要确保足够的灌水量；根据当地气温，及土壤解冻情况，适时浇返青水，要确保足够的灌水量；秋季时对部分苗木适当控水。

- 2、病虫害：对苗木进行观察，发现病虫害后确定病虫害名称，对症下药，正确使用配合比调兑农药，进行喷施。农药喷施要不得在上班时间进行，要选在合适的天气状况下进行，切勿在阴雨天大风天喷施。喷药后如遇雨天，则需要补喷。喷施农药前应了解喷施区域和具体喷施部位，并佩戴眼罩、口罩、手套等防护设备，注意站在顺风向喷洒农药。农药使用要有领用手册，详细登记。使用完毕的农药瓶、喷雾器及时回收，统一存放、统一销毁。

- 3、保洁：场地里垃圾杂物、乔灌木修剪的枝条、修剪下的草坪草、拔出来的杂草等要及时清理，保证场地干净整洁；

- 4、草坪植被覆盖率达到95%以上，杂草（如蒿子）比例低于5%，保持缀花草原美观，给水灌溉等附属设施正常使用。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有绿化施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

- 综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

- 1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

- 2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 六、投标方式

- 报名时间：2018年1月10日——2018年1月15日下午18:00（六日不休息）

- 获取竞争性谈判文件时间：2018年1月12日——2018年1月12日下午18:00

- (发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaozhaobiao@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年1月15日中午12:00前

- 发包人答疑时间：2018年1月 15日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话：          银  洁   18247105442

- 竞争性谈判文件答疑联系人及电话：王宏娜   18904718401

- 现场踏勘联系人及电话：          付玉彬   13474805922

投标报名表

| 投标项目 | 通辽区域绿化工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |